Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych

oraz zakupów inwestycyjnych

na 2009 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2009 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

- Zadania inwestycyjne

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 41625 C   Kneblowo – Nowy Dwór o długości 680 m w technologii nawierzchni bitumicznej.

Planowane nakłady finansowe w 2009 roku wyniosą 280.800,-zł i zostaną pokryte zaciągnięciem kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 100.000,-zł, środkami własnymi gminy w wysokości 110.000,-zł oraz dotacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70.800,-zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku Radzyń – Wymysłowo.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 12.000,-zł.

3.Opracowanie dokumentacji technicznej na skomunikowanie centrum miasta z

kompleksem obiektów sportowych poprzez przebudowę części ulicy Przykop i części

ulicy Ogniowej w Radzyniu Chełmińskim na chodnik i parking

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 8.000,-zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 041812 C – ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2009 roku wyniosą 947.199,-zł, które w wysokości 300.000,-zł zostaną pokryte zaciągnięciem kredytu długoterminowego inwestycyjnego, środkami własnymi gminy w wysokości 262.199,-zł oraz środkami pozyskanymi                     w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”                        w wysokości 385.000,- zł.

5. Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyń

Chełmiński.

Planowane   nakłady   finansowe z   budżetu  gminy  wyniosą   28.720,-zł.

6. Wymiana okien w budynku szkolnym w Radzyniu Chełmińskim i Rywałdzie.

Planowane   nakłady   finansowe z   budżetu  gminy  wyniosą   65.000,-zł.

7. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szkolnego w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 123.824,-zł i zostaną  pokryte zaciągnięciem kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 100.000,-zł. oraz środkami własnymi gminy w wysokości 23 824,-zł.

8. Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie powierzchni  gruntu na części przedszkolnej.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 19.000,-zł.

- 2 -

9. Wykonanie  rozbudowy  monitoringu  przemysłowego  na  terenie  obiektów Szkoły  Podstawowej  w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą 17.076,-zł.

10 . Wymiana ogrodzenia przy budynkach szkolnych w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  42.000,-zł.

11. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  3.000,-zł.

12. Wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu szkoły w Radzyniu Chełmińskim i terenów przyległych.

Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  20.000,-zł.

13.  Budowa kanalizacji sanitarnej Sady - Tysiąclecia.

Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą 44.255,-zł.

14. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej ul. Tysiąclecia.

Planowane   nakłady   finansowe z budżetu gminy wyniosą  5.880,-zł.

15. Dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej (monitoring) na terenie miasta

Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 10.000,-zł.

16. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 234.120,-zł.

17. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzyniu Chełmińskim (ogrodzenie, urządzenia sportowe, studnia głębinowa, system nawadniający).

Planowane nakłady finansowe w wysokości 853.000,-zł pokryte zostaną        zaciągnięciem długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości                 400.000,-zł, dotacją celową ze środków budżetu województwa w wysokości 242.000,-zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 211.000,-zł.

- 3 -

- Zakupy inwestycyjne

1. Dziecięca kraina zabaw w miejscowości Rywałd.

Planowane   nakłady   finansowe   z   budżetu   gminy   wyniosą   30.000,- zł.

2. Zakup zestawów komputerowych i drukarek.

Planowane   nakłady   finansowe   z   budżetu   gminy   wyniosą   20.000,- zł.

3. Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 26.000,-zł.

4. Zakup kotła c.o. do budynku OSP Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 12.500,-zł.

5. Zakup samochodu na potrzeby OSP Rywałd.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 5.000,-zł.

6. Zakup busa szkolnego.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą 47.000,-zł.